# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 18 października 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 166/DIR/2017 na:

„WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI” - ZADANIE NR 1
"WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ" - 
ZADANIE NR 2"

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

- Lokalizację i stan obecny terenu na którym będzie realizowany remont,

- Lokalizację i trasy przebiegu kanalizacji,

- Kolizje z posadowioną siecią kanalizacyjną w postaci drzewostanu,

PYTANIA WYKONAWCÓW

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający przewiduje wykonać z drzewami kolidującymi 
w przebiegającej trasie przy bud. nr 5 (topola)?.

Odpowiedź: Z wiedzy Zamawiającego wynika, że nie nastąpi kolizja 
w przebiegu trasy, nie ma potrzeby wycinki drzew, jednakże gdyby nastąpiła taka konieczność, to decyzje administracyjne i wycinka drzew znajduje się w zakresie Zamawiającego.

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający przewiduje wykonać z drzewami kolidującymi 
w przebiegającej trasie przy bud. nr 24 (4 szt.)?

Odpowiedź: Z wiedzy Zamawiającego wynika, że nie nastąpi kolizja 
w przebiegu trasy, nie ma potrzeby wycinki drzew, jednakże gdyby nastąpiła taka konieczność, to decyzje administracyjne i wycinka drzew znajduje się w zakresie Zamawiającego.

- Prosimy o informację, jaka jest procedura wejścia na teren ogrodzony WAT?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że wejście na teren ogrodzony WAT odbywa się na podstawie przepustek imiennych, jednocześnie informujemy, że Wykonawca po zgłoszeniu listy osób i sprzętu dostaje przepustki za kaucją zwrotną a po zakończeniu je zwraca i odbiera kaucję.

- Prosimy o informację dotyczącą organizacji zaplecza budowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zaplecze budowy organizuje sobie Wykonawca we własnym zakresie po uprzednio wskazanej lokalizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Prosimy o informację która lokalizacja kanalizacji jest miejscem rozpoczęcia zadania?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że rozpoczęcie realizacji remontu sieci kanalizacyjnej znajduje się przy bud. nr 20.

- Prosimy o informację czy należy ująć w wycenie pompowanie wody podczas realizacji zadania poniżej poziomu wód gruntowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że należy ująć w wycenie pompowanie wody przy studni włączającej się w istniejący kolektor na głębokości poniżej 4,0 m.

18.10.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa

- Krzysztof Hrynczyszyn